# Dokumen Gabungan SIGAP

Table of Contents

# Dokumen Gabungan — SIGAP

Sistem Informasi Kegiatan, Absensi, dan Pelaporan

Digabung otomatis dari dokumen_SIGAP.zip (11 file) menjadi satu file markdown.

## Daftar Isi

- Software Requirements Specification (SRS)

- SKILL.md — Konteks Project

- Data Dictionary

- Entity Relationship Diagram (ERD)

- Class Diagram

- Use Case Diagram

- Sequence Diagram — RSVP

- Sequence Diagram — Presensi

- Sequence Diagram — Evaluasi

- Daftar Endpoint / Route API

- Task Breakdown Harian

# Software Requirements Specification (SRS)

(sumber: SRS.md)

# Software Requirements Specification (SRS)

## SIGAP — Sistem Informasi Kegiatan, Absensi, dan Pelaporan

Proyek PKL — Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung Disusun oleh: Salira Restu Gusti Skala pengerjaan: 1 bulan (4 minggu efektif)

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari platform SIGAP, sebagai acuan pengembangan selama masa PKL, diturunkan langsung dari Proposal Pengajuan Proyek PKL SIGAP dan disusun mengikuti timeline 4 minggu yang telah ditetapkan.

### 1.2 Ruang Lingkup Produk

SIGAP adalah platform manajemen kegiatan (event organizer) terpusat untuk organisasi mahasiswa, mencakup: jadwal & rundown kegiatan, manajemen panitia, pendaftaran/RSVP peserta, presensi digital, manajemen anggaran sederhana, arsip dokumentasi, evaluasi pasca-kegiatan, dan export laporan gabungan untuk keperluan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).

### 1.3 Definisi & Istilah

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Pengurus / Admin | Anggota organisasi dengan hak kelola penuh atas kegiatan |
| Anggota | Pengguna dengan akun login sendiri yang dapat melihat, RSVP, dan mengisi presensi kegiatan |
| RSVP | Pendaftaran kehadiran sebelum kegiatan berlangsung |
| LPJ | Laporan Pertanggungjawaban kegiatan |
| Divisi Panitia | Kelompok tugas kepanitiaan (Acara, Humas, Logistik, Konsumsi, dst.) |
| Kegiatan | Satu payung acara yang dapat terdiri dari satu atau lebih Sesi (mendukung kegiatan multi-hari) |
| Sesi Kegiatan | Satu unit tanggal/waktu/lokasi di dalam sebuah Kegiatan — kegiatan 1 hari punya 1 sesi, kegiatan multi-hari punya beberapa sesi yang tetap tergabung dalam satu Kegiatan (satu warna, satu identitas) |
| Kode Presensi | Kode/tautan unik per sesi untuk mengisi form presensi (memerlukan login Anggota) |

### 1.4 Referensi

- Proposal Pengajuan Proyek PKL “SIGAP” (2026), Salira Restu Gusti, Teknik Informatika, IDE LPKIA Bandung.

- design.md — brief desain UI/UX SIGAP (dokumen terpisah, satu paket dengan SRS ini).

## 2. Deskripsi Umum

### 2.1 Perspektif Produk

SIGAP adalah aplikasi web baru (bukan pengembangan sistem lama), dibangun dengan Laravel + Inertia.js + React + TypeScript + Tailwind CSS, ditujukan sebagai pengganti kombinasi manual (kertas, Google Form, chat WhatsApp, spreadsheet terpisah) yang selama ini dipakai pengurus organisasi mahasiswa.

### 2.2 Fungsi Utama Produk

Merujuk pemetaan solusi pada proposal, sepuluh permasalahan inti (presensi manual, data tersebar, sulit rekap kehadiran, tidak ada riwayat terpusat, info tercecer di WA, jadwal tidak diketahui tepat waktu, sulit lihat keaktifan anggota, tidak ada reminder, LPJ sulit disusun, dokumentasi tercecer) dijawab lewat modul: Kegiatan & Rundown, RSVP, Presensi Digital, Panitia, Anggaran, Dokumentasi, Evaluasi, Dashboard Rekap, dan Export Laporan.

### 2.3 Karakteristik Pengguna

| Peran | Deskripsi | Hak Akses Utama |
| --- | --- | --- |
| Anggota | Mahasiswa anggota organisasi, memiliki akun login sendiri | Lihat kegiatan, RSVP, isi presensi (tervalidasi akun), isi evaluasi, lihat riwayat pribadi |
| Pengurus (Admin) | Pengurus/panitia inti organisasi | Semua hak anggota + CRUD kegiatan & sesi, kelola panitia, anggaran, dokumentasi, dashboard rekap, export laporan |

### 2.4 Batasan Sistem

- Skala pengerjaan versi ini dibatasi 1 bulan/4 minggu — setiap modul dikerjakan dalam versi sederhana (lihat catatan proposal §XI): manajemen panitia cukup assign anggota + status tugas (tanpa notifikasi otomatis), anggaran cukup estimasi/realisasi tanpa laporan keuangan mendalam.

- Fitur QR Code presensi, notifikasi H-1 otomatis, generate undangan digital, approval izin/sakit, validasi geolocation, dan filter multi-divisi/multi-unit tidak termasuk dalam ruang lingkup versi ini — dicatat sebagai pengembangan tahap lanjutan (lihat §9).

- Kalender kegiatan menggunakan library FullCalendar (@fullcalendar/react) sebagai komponen utama navigasi kegiatan.

- Satu Kegiatan dapat memiliki lebih dari satu Sesi (tanggal/waktu berbeda) untuk mendukung acara multi-hari; seluruh sesi dalam satu Kegiatan tetap tampil dengan satu warna yang sama di kalender.

- Seluruh peserta kegiatan (baik tipe Wajib Hadir maupun Terbuka) dibatasi pada Anggota organisasi yang sudah terdaftar di sistem. Pendaftaran peserta eksternal/tamu di luar organisasi (mis. mahasiswa umum untuk seminar terbuka) tidak termasuk dalam ruang lingkup versi ini — SIGAP versi PKL ini fokus sebagai alat bantu event organizer internal organisasi, bukan platform pendaftaran publik (lihat §9).

- Status Sesi (Terjadwal/Berlangsung/Selesai) dihitung on-the-fly (computed attribute, membandingkan waktu saat ini terhadap waktu_mulai/waktu_selesai), bukan kolom tersimpan yang di-update lewat scheduled job/cron. Ini sengaja dipilih untuk menghindari kebutuhan infrastruktur cron yang dianggap berlebihan untuk scope 1 bulan — lihat detail di SIGAP-DataDictionary.md §3.

### 2.5 Pustaka Pihak Ketiga yang Diputuskan

| Kebutuhan | Pustaka | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | laravel/fortify | Bawaan Laravel React Starter Kit (Inertia). Fitur registrasi publik dinonaktifkan (lihat SIGAP-API-Endpoints.md §0) |
| Kalender | @fullcalendar/react | Sudah diputuskan sejak awal, lihat design.md §6 |
| Export Excel | maatwebsite/excel | Standar de-facto ekosistem Laravel untuk export/import Excel |
| Export PDF | barryvdh/laravel-dompdf | Standar de-facto ekosistem Laravel untuk generate PDF dari HTML/Blade |
| Storage dokumentasi | Laravel local disk (storage/app/public) | Cukup untuk scope PKL 1 bulan; migrasi ke cloud storage (S3, dst.) dicatat sebagai pengembangan lanjutan jika kebutuhan storage membesar |

### 2.6 Asumsi

- Satu organisasi per instansi database pada versi ini (belum multi-tenant/multi-unit).

- Seluruh Anggota memiliki akun login (dibuat oleh Pengurus atau registrasi mandiri dengan NIM terverifikasi terhadap data anggota organisasi) — tidak ada jalur presensi/RSVP tanpa login.

- Akun Pengurus pertama (sebelum ada siapa pun di database) dibuat manual lewat Database Seeder Laravel saat setup awal, bukan lewat form aplikasi — password sementara wajib diganti saat login pertama. Penambahan/pergantian akun Pengurus berikutnya (mis. pergantian kepengurusan tiap periode) untuk versi PKL ini juga masih lewat seeder/artisan tinker manual, belum ada halaman UI khusus kelola akun Pengurus (beda dengan kelola akun Anggota yang sudah ada UI-nya, FR-03) — dicatat sebagai pengembangan lanjutan di §9.

- Presensi harus dilakukan dalam kondisi login dan divalidasi terhadap data akun Anggota yang bersangkutan (bukan input teks bebas), untuk mencegah presensi atas nama orang lain.

- Warna setiap Kegiatan bersifat bebas (tidak terikat kategori), namun sistem menjamin dua Kegiatan yang tampil berdekatan di kalender tidak memakai warna yang identik.

- Pengembang tunggal (Salira Restu Gusti) mengerjakan seluruh modul selama masa PKL.

## 3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dikelompokkan per modul dan dipetakan ke minggu pengerjaan sesuai timeline proyek.

### 3.1 Modul Autentikasi (Minggu 2)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Sistem menyediakan login dengan email/NIM & password untuk kedua role (Pengurus dan Anggota) | Anggota, Pengurus |
| FR-02 | Sistem menyediakan logout | Anggota, Pengurus |
| FR-03 | Akun Anggota dibuat oleh Pengurus (input massal/manual data anggota) sehingga NIM yang login sudah pasti terdaftar sebagai anggota organisasi yang sah | Pengurus |
| FR-04 | Sistem melindungi seluruh halaman pengelolaan (kegiatan, panitia, anggaran) agar hanya dapat diakses Pengurus yang login, dan seluruh halaman RSVP/presensi/evaluasi agar hanya dapat diakses Anggota yang login | Anggota, Pengurus |

### 3.2 Modul Kegiatan, Jadwal & Rundown (Minggu 1–2)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-05 | Pengurus dapat menambah Kegiatan baru (nama, tipe: Wajib Hadir atau Terbuka+RSVP, kuota — hanya berlaku jika tipe Terbuka, deskripsi) beserta satu atau lebih Sesi (tanggal, waktu mulai/selesai, lokasi per sesi) — mendukung kegiatan satu hari maupun multi-hari | Pengurus |
| FR-06 | Pengurus dapat mengedit dan menghapus data Kegiatan beserta sesi-sesinya (tambah/hapus sesi individual tanpa membuat Kegiatan baru) | Pengurus |
| FR-07 | Pengurus dapat menyusun rundown acara (baris waktu + uraian acara per baris) untuk tiap Sesi | Pengurus |
| FR-08 | Sistem menampilkan seluruh Sesi dari seluruh Kegiatan dalam tampilan kalender (FullCalendar) dengan status visual (Terjadwal/Berlangsung/Selesai) per sesi | Anggota, Pengurus |
| FR-09 | Anggota & Pengurus dapat mengklik sebuah event/sesi di kalender untuk membuka kartu detail Kegiatan (rundown, panitia, RSVP/kuota jika tipe Terbuka, dst. sesuai role); jika Kegiatan multi-hari, kartu detail menampilkan seluruh sesi terkait dalam satu tampilan | Anggota, Pengurus |
| FR-10 | Setiap Kegiatan memiliki satu warna unik yang otomatis di-assign sistem (dapat diubah manual oleh Pengurus) dan diterapkan konsisten ke seluruh sesi milik Kegiatan tersebut, sehingga sesi-sesi dari kegiatan multi-hari yang sama tetap terlihat sebagai satu identitas warna di kalender | Sistem, Pengurus |
| FR-11 | Kalender mendukung tampilan Bulan, Minggu, dan Agenda (list) | Anggota, Pengurus |

### 3.3 Modul Pendaftaran / RSVP (Minggu 2)

Modul ini hanya berlaku untuk Kegiatan bertipe Terbuka. Kegiatan bertipe Wajib Hadir (mis. rapat rutin) melewati modul ini sepenuhnya — seluruh Anggota otomatis dianggap diundang tanpa perlu mendaftar, dan bisa langsung mengisi presensi begitu sesi dimulai (lihat FR-16).

RSVP disederhanakan menjadi satu alur saja (instant) — begitu Anggota RSVP, langsung mendapat slot selama kuota masih tersedia, tanpa proses persetujuan Pengurus. Ini keputusan sadar untuk menjaga scope tetap realistis untuk 1 bulan/1 developer: HMIF sendiri tidak punya kebutuhan menyeleksi peserta acara, RSVP di sini murni soal mengelola kuota tempat/kursi, bukan seleksi siapa yang boleh ikut.

RSVP berada di level Kegiatan (bukan per Sesi) — satu kali RSVP otomatis berlaku untuk seluruh sesi dalam Kegiatan tersebut, termasuk kegiatan multi-hari.

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-12 | Untuk Kegiatan bertipe Terbuka, Anggota yang RSVP langsung mendapat status terdaftar selama kuota masih tersedia; jika kuota penuh, sistem menolak dengan pesan jelas | Anggota, Sistem |
| FR-12a | Untuk Kegiatan bertipe Wajib Hadir, sistem tidak menampilkan alur RSVP sama sekali — Anggota langsung diarahkan ke opsi presensi begitu sesi berstatus Berlangsung | Sistem |
| FR-12c | Anggota dapat membatalkan RSVP yang sudah diajukan sebelum kegiatan berlangsung; status berubah menjadi dibatalkan dan slot kuota yang terpakai kembali tersedia | Anggota |
| FR-13 | Sistem menampilkan status pendaftaran (terdaftar / dibatalkan) dan sisa kuota secara real-time untuk kegiatan Terbuka. Kuota terpakai dihitung hanya dari peserta berstatus terdaftar | Anggota, Pengurus, Sistem |
| FR-14 | Pengurus dapat melihat daftar peserta yang RSVP suatu kegiatan Terbuka (read-only — tidak ada aksi setuju/tolak karena RSVP bersifat instant) | Pengurus |

### 3.4 Modul Presensi Digital (Minggu 2)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-15 | Setiap Sesi kegiatan otomatis mendapatkan kode/tautan presensi unik | Sistem |
| FR-16 | Anggota harus login terlebih dahulu untuk mengisi presensi; identitas (Nama, NIM, Jabatan/Divisi) terisi otomatis dari data akun, bukan input teks bebas — Anggota hanya menambahkan Catatan opsional lalu konfirmasi kehadiran. Untuk Kegiatan bertipe Terbuka, presensi hanya dapat diisi jika status RSVP Anggota tersebut = terdaftar (RSVP yang sudah dibatalkan tidak dapat mengisi presensi). Untuk Kegiatan bertipe Wajib Hadir, tidak ada syarat RSVP — semua Anggota dapat langsung mengisi presensi | Anggota |
| FR-17 | Sistem memvalidasi bahwa akun yang mengisi presensi memang tercatat sebagai Anggota terdaftar organisasi (dan, khusus Kegiatan Terbuka, tercatat berstatus RSVP “terdaftar”) sebelum menyimpan data presensi | Sistem |
| FR-18 | Sistem menyimpan setiap data presensi terhubung ke user_id dan Sesi terkait, serta mencegah presensi ganda oleh akun yang sama pada sesi yang sama | Sistem |

### 3.5 Modul Panitia & Pembagian Tugas (Minggu 3)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-19 | Pengurus dapat meng-assign anggota ke divisi panitia (Acara, Humas, Logistik, Konsumsi, dst.) pada suatu kegiatan | Pengurus |
| FR-20 | Pengurus dapat memberikan checklist tugas per anggota/divisi dengan status (belum/sedang/selesai) | Pengurus |
| FR-21 | Anggota panitia dapat melihat tugas yang diberikan kepadanya dan mengubah status tugasnya sendiri | Anggota |

### 3.6 Modul Anggaran Sederhana (Minggu 3)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-22 | Pengurus dapat mencatat estimasi anggaran (pemasukan kas/sponsor, pengeluaran konsumsi/venue/doorprize) per kegiatan | Pengurus |
| FR-23 | Pengurus dapat mencatat realisasi anggaran dan sistem menghitung selisih terhadap estimasi | Pengurus |
| FR-24 | Sistem menampilkan ringkasan pemasukan/pengeluaran per kegiatan | Pengurus |

### 3.7 Modul Dokumentasi (Minggu 3)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-25 | Pengurus dapat mengunggah foto dan notulen kegiatan, terhubung langsung ke record kegiatan terkait | Pengurus |
| FR-26 | Pengurus dan Anggota dapat melihat arsip dokumentasi suatu kegiatan dari kartu detail kegiatan | Anggota, Pengurus |

### 3.8 Modul Evaluasi Pasca-Kegiatan (Minggu 4)

Evaluasi disederhanakan menjadi dua input: rating 1–5 (dipakai untuk statistik rata-rata kepuasan) dan komentar bebas (textarea, untuk kritik/saran/masukan). Setiap Anggota hanya mengisi satu evaluasi per Kegiatan, tetapi isiannya dapat diedit kembali selama diperlukan.

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-27 | Anggota dapat mengisi form evaluasi (rating 1–5 + komentar bebas) setelah Kegiatan berstatus Selesai | Anggota |
| FR-27a | Sistem membatasi satu evaluasi per Anggota per Kegiatan (constraint unik kegiatan_id + user_id); jika Anggota mengisi ulang, sistem mengarahkan ke mode edit evaluasi yang sudah ada, bukan membuat baris baru | Sistem |
| FR-27b | Anggota dapat mengedit rating dan/atau komentar evaluasi yang pernah diisi | Anggota |
| FR-28 | Pengurus dapat melihat ringkasan hasil evaluasi per Kegiatan: rata-rata rating dan daftar komentar | Pengurus |

### 3.9 Modul Dashboard Rekap (Minggu 4)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-29 | Pengurus dapat melihat dashboard rekap kehadiran per anggota (total lintas kegiatan dalam satu periode) | Pengurus |
| FR-30 | Pengurus dapat melihat dashboard rekap kehadiran per kegiatan | Pengurus |
| FR-31 | Dashboard menampilkan statistik keaktifan gabungan (kehadiran + keterlibatan sebagai panitia) per anggota | Pengurus |
| FR-32 | Anggota dapat melihat riwayat kehadiran dan keikutsertaannya sendiri | Anggota |

### 3.10 Modul Export Laporan (Minggu 4)

| ID | Kebutuhan | Aktor |
| --- | --- | --- |
| FR-33 | Pengurus dapat memilih kegiatan/periode tertentu untuk direkap | Pengurus |
| FR-34 | Sistem dapat mengekspor data gabungan (kehadiran, anggaran, evaluasi) ke format Excel | Pengurus |
| FR-35 | Sistem dapat mengekspor data gabungan ke format PDF | Pengurus |

## 4. Kebutuhan Non-Fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Usability | Form presensi (setelah login) harus dapat diisi tanpa training, selesai dalam <15 detik di perangkat mobile karena identitas sudah terisi otomatis dari akun |
| NFR-02 | Performance | Halaman kalender (FullCalendar) memuat data kegiatan bulanan dalam <2 detik pada koneksi kampus standar |
| NFR-03 | Security | Seluruh endpoint pengelolaan kegiatan/panitia/anggaran dilindungi middleware autentikasi Pengurus |
| NFR-04 | Security | Kode/tautan presensi bersifat unik per sesi dan tidak dapat ditebak (random token, bukan sequential ID); mengisi presensi tetap mewajibkan sesi login Anggota yang valid |
| NFR-05 | Compatibility | Antarmuka responsif dan berfungsi baik pada layar mobile (<640px), tablet, dan desktop |
| NFR-06 | Maintainability | Struktur kode mengikuti konvensi Laravel + Inertia.js + React + TypeScript agar mudah dikembangkan pada tahap lanjutan |
| NFR-07 | Reliability | Data presensi tidak boleh hilang meskipun pengisi menutup halaman sebelum konfirmasi — validasi sisi server wajib |
| NFR-08 | Data Integrity | Penghapusan data kegiatan harus mempertimbangkan data terkait (rundown, presensi, RSVP, anggaran, dokumentasi) — gunakan soft delete atau konfirmasi eksplisit |

## 5. Kebutuhan Data (Model Entitas)

Entitas inti yang perlu dirancang pada skema database (dikerjakan Minggu 1, sebagai bagian dari desain ERD):

| Entitas | Atribut Kunci | Relasi |
| --- | --- | --- |
| User | id, name, NIM, email, password, role (pengurus/anggota) (kolom name — bukan nama — mengikuti konvensi bawaan Laravel React Starter Kit/Fortify, satu-satunya pengecualian dari penamaan Bahasa Indonesia di dokumen ini) | 1–N ke TugasPanitia, RSVP, Presensi, Evaluasi |
| Kegiatan | id, nama, deskripsi, tipe (wajib_hadir / terbuka), kuota (nullable, hanya untuk tipe terbuka), warna (hex) | 1–N ke Sesi, Panitia, RSVP, Anggaran, Dokumentasi, Evaluasi |
| Sesi | id, kegiatan_id, tanggal, waktu_mulai, waktu_selesai, lokasi, status (computed on-the-fly, bukan kolom tersimpan — lihat §2.5), kode_presensi | N–1 ke Kegiatan; 1–N ke Rundown, Presensi |
| Rundown | id, sesi_id, waktu, uraian_acara, urutan | N–1 ke Sesi |
| DivisiPanitia | id, kegiatan_id, nama_divisi | 1–N ke TugasPanitia |
| TugasPanitia | id, divisi_id, user_id, deskripsi_tugas, status | N–1 ke DivisiPanitia, User |
| RSVP | id, kegiatan_id, user_id, status (terdaftar/dibatalkan), waktu_daftar | N–1 ke Kegiatan, User — RSVP berlaku untuk seluruh Kegiatan (bukan per sesi), karena satu pendaftaran sudah mencakup semua sesi multi-hari. Constraint unik kegiatan_id + user_id (satu Anggota hanya punya satu baris RSVP aktif per Kegiatan) |
| Presensi | id, sesi_id, user_id, catatan, waktu_isi | N–1 ke Sesi, User — identitas (nama/NIM/jabatan) diambil dari relasi User, bukan disimpan ulang sebagai teks |
| Anggaran | id, kegiatan_id, jenis (pemasukan/pengeluaran), sumber_kategori, estimasi, realisasi | N–1 ke Kegiatan |
| Dokumentasi | id, kegiatan_id, tipe (foto/notulen), file_path, uploaded_by | N–1 ke Kegiatan |
| Evaluasi | id, kegiatan_id, user_id, rating (1–5), komentar, updated_at | N–1 ke Kegiatan, User — constraint unik kegiatan_id + user_id (satu evaluasi per Anggota per Kegiatan, dapat diedit) |

Catatan desain: pemisahan Kegiatan ↔ Sesi adalah kunci untuk mendukung acara multi-hari — satu Kegiatan (nama, warna, kuota RSVP) bisa punya banyak Sesi (tanggal/jam/lokasi berbeda tiap hari), masing-masing dengan rundown dan presensinya sendiri, tapi tetap tampil sebagai satu identitas warna yang sama di kalender.

## 6. Kebutuhan Antarmuka

- Antarmuka Kalender: wajib menggunakan FullCalendar (@fullcalendar/react) dengan plugin dayGrid, timeGrid, list, interaction. Setiap event di kalender merepresentasikan satu Sesi, dengan warna diambil dari Kegiatan.warna (bukan kategori) sehingga sesi-sesi dari Kegiatan multi-hari yang sama tampil dengan warna identik. Struktur event & perilaku eventClick mengikuti spesifikasi pada design.md §6.

- Antarmuka Detail Kegiatan: dibuka sebagai panel slide-in/bottom-sheet saat event kalender diklik, bukan halaman terpisah; jika Kegiatan memiliki >1 sesi, panel menampilkan selector/tab tanggal untuk berpindah antar sesi (lihat design.md §4 & §6).

- Antarmuka Form Presensi: halaman /presensi/{kode_unik_sesi}, mewajibkan Anggota login terlebih dahulu (redirect ke login jika belum), lalu menampilkan identitas ter-autofill dari akun untuk dikonfirmasi.

- Antarmuka Export: tombol export tersedia dari Dashboard Rekap dan dari kartu detail kegiatan (export per-kegiatan maupun per-periode).

## 7. Matriks Kebutuhan vs Timeline

| Minggu | Modul Dikerjakan | Kebutuhan Terkait |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Analisis, wireframe, desain ERD | Dasar seluruh FR & entitas §5 |
| Minggu 2 | Setup project, Kegiatan & Rundown, RSVP, Presensi | FR-05 s/d FR-18 |
| Minggu 3 | Panitia, Anggaran, Dokumentasi, testing modul 1–3 | FR-19 s/d FR-26 |
| Minggu 4 | Evaluasi, Dashboard Rekap, Export, testing akhir, dokumentasi teknis, presentasi | FR-27 s/d FR-35 |

## 8. Target Output (mengacu Proposal §XII)

- Platform manajemen kegiatan & presensi organisasi yang berfungsi dengan baik, mencakup seluruh modul inti (panitia, rundown, RSVP, presensi, anggaran, dokumentasi, evaluasi).

- Dokumentasi teknis sistem (struktur database dan alur sistem).

- Laporan hasil pelaksanaan PKL.

## 9. Pengembangan Tahap Lanjutan (Di Luar Ruang Lingkup Versi Ini)

Sesuai proposal §XIV, berikut fitur yang sengaja tidak termasuk dalam SRS versi 1 bulan ini dan dicatat sebagai kandidat pengembangan lanjutan:

- QR Code Presensi (menggantikan input kode/tautan manual)

- Reminder/Notifikasi Otomatis (email/WhatsApp H-1)

- Generate Undangan Digital otomatis untuk pihak formal

- Approval Izin/Sakit oleh anggota

- Validasi Lokasi (Geolocation) saat presensi

- Filter Multi-Divisi/Multi-Unit (mendukung banyak sub-organisasi di dalam satu organisasi yang sama, mis. HMIF punya banyak divisi internal)

- Dukungan multi-tenant — platform dipakai lintas organisasi/instansi yang berbeda (bukan cuma satu HMIF, tapi bisa banyak himpunan/organisasi lain berbagi satu instalasi SIGAP dengan data terisolasi per organisasi). Ini berbeda dari poin filter multi-divisi di atas (yang masih dalam satu organisasi)

- Pendaftaran peserta eksternal/tamu di luar Anggota terdaftar (mis. membuka Kegiatan Terbuka untuk mahasiswa umum di luar organisasi, dengan alur registrasi tamu tanpa akun penuh)

- Halaman UI kelola akun Pengurus (tambah/hapus/edit sesama Pengurus dari aplikasi) — untuk versi PKL ini masih lewat Database Seeder/artisan tinker manual (lihat §2.6); pengembangan lanjutannya cukup meniru pola CRUD akun Anggota yang sudah ada

## 10. Keputusan Desain (Hasil Klarifikasi)

Empat pertanyaan terbuka pada draf sebelumnya telah dijawab dan diterapkan ke seluruh dokumen ini:

| # | Pertanyaan | Keputusan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anggota perlu akun login? | Ya. Anggota memiliki akun login sendiri (dibuat Pengurus / registrasi dengan verifikasi NIM); tidak ada jalur presensi/RSVP tanpa login (FR-01–FR-04). |
| 2 | Skema warna kalender? | Bebas per-Kegiatan, tidak terikat kategori tetap. Sistem auto-assign warna unik ke tiap Kegiatan, Pengurus dapat override manual (FR-10). |
| 3 | Kegiatan multi-hari? | Didukung. Kegiatan dipisah dari Sesi (1 Kegiatan → N Sesi); tiap sesi punya tanggal/waktu/lokasi/rundown/presensi sendiri, tapi seluruh sesi tetap mewarisi satu warna Kegiatan yang sama (FR-05, FR-06, §5). |
| 4 | Validasi presensi? | Tervalidasi terhadap akun Anggota. Identitas presensi diambil dari data akun yang login, bukan input teks bebas (FR-16, FR-17, §5). |
| 5 | Siapa yang RSVP, dan untuk kegiatan apa? | Campuran. Kegiatan punya atribut tipe: Wajib Hadir (rapat rutin dsb — semua Anggota otomatis diundang, tanpa RSVP, langsung presensi) vs Terbuka (seminar/workshop dsb — perlu RSVP dulu, dibatasi kuota, presensi hanya untuk yang RSVP-nya berstatus “terdaftar”) (FR-05, FR-12, FR-12a, FR-16). |
| 7 | Apakah RSVP perlu proses persetujuan Pengurus? | Tidak. RSVP disederhanakan jadi satu alur instant saja — HMIF tidak punya kebutuhan menyeleksi peserta, RSVP murni soal kuota tempat. Anggota RSVP → langsung terdaftar selama kuota ada, bisa dibatalkan kapan saja (FR-12, FR-12c). Mode Approval yang sempat dirancang dihapus dari scope (lihat §11 v1.3). |
| 8 | Bagaimana kuota dihitung & bagaimana bentuk evaluasi? | Kuota hanya menghitung peserta berstatus terdaftar (FR-13). Evaluasi disederhanakan jadi rating 1–5 + komentar bebas, satu per Anggota per Kegiatan, dan dapat diedit ulang (FR-27, FR-27a, FR-27b). |

Tidak ada lagi pertanyaan terbuka yang menghambat mulai pengerjaan Minggu 1.

## 11. Riwayat Revisi

| Versi | Perubahan |
| --- | --- |
| v1.0 | Draf awal berdasarkan Proposal PKL SIGAP. |
| v1.1 | Klarifikasi: akun login Anggota, warna bebas per-Kegiatan, dukungan multi-sesi, scope event organizer internal (lihat §10 item 1–6). |
| v1.2 | Hasil pembahasan lanjutan (sesuai perubahan srs yang terjadi.txt): (a) RSVP dibuat fleksibel dengan mode Instant vs Approval per Kegiatan, ditambah status dibatalkan; (b) kuota dihitung hanya dari RSVP berstatus terdaftar; (c) presensi Kegiatan Terbuka ditegaskan hanya untuk RSVP terdaftar; (d) Evaluasi disederhanakan jadi rating 1–5 + komentar bebas, satu evaluasi per Anggota per Kegiatan namun dapat diedit (lihat §10 item 7–8). Struktur inti (Pengurus/Anggota, Kegiatan Wajib Hadir/Terbuka, Sesi, Presensi, Panitia, Anggaran, Dokumentasi, Dashboard, Export) tidak berubah. |
| v1.3 | Penyederhanaan RSVP setelah refleksi kebutuhan riil. Mode Approval dihapus sepenuhnya dari scope — RSVP kembali ke satu alur instant (daftar → langsung terdaftar selama kuota ada → bisa dibatalkan). Alasan: HMIF tidak punya kebutuhan menyeleksi peserta acara (dikonfirmasi user), dan kompleksitas approval (state menunggu/ditolak, endpoint setujui/tolak, UI kelola peserta) tidak sepadan untuk scope 1 bulan/1 developer. Field mode_rsvp di Kegiatan dan status menunggu/ditolak di RSVP dihapus dari model data. FR-12b dan FR-14a dihapus; FR-13 dan FR-14 disederhanakan. Modul lain tidak terpengaruh. |
| v1.4 | Audit konsistensi antara dokumen analisis dan SIGAP-Tutorial-Setup.md. Ditemukan dan diperbaiki: (a) entitas User memakai kolom name (bukan nama) — mengikuti konvensi bawaan Laravel React Starter Kit/Fortify yang sudah dipakai di kode tutorial, disamakan di seluruh dokumen; (b) field status_default di entitas Kegiatan dihapus — sisa draf awal sebelum status dipindah jadi computed attribute milik Sesi, tidak pernah diimplementasikan; (c) kolom created_at/updated_at ditambahkan ke dokumentasi tabel rundown, divisi_panitia, tugas_panitia di ERD & Data Dictionary agar sesuai migration yang sudah ditulis di tutorial. Tidak ada perubahan pada logika bisnis atau scope fitur. |

Dokumen analisis pendamping (satu paket dengan SRS ini, ada di folder yang sama): - design.md — brief desain UI/UX - SIGAP-UseCaseDiagram.mermaid — diagram use case - SIGAP-ERD.mermaid — entity relationship diagram - SIGAP-DataDictionary.md — kamus data lengkap tiap tabel - SIGAP-ClassDiagram.mermaid — class diagram - SIGAP-SequenceDiagram-RSVP.mermaid — sequence diagram alur RSVP (instant-only, lihat v1.3) - SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid — sequence diagram alur presensi - SIGAP-SequenceDiagram-Evaluasi.mermaid — sequence diagram alur evaluasi (isi & edit) - SIGAP-StateDiagram-RSVP.mermaid — state diagram status RSVP - SIGAP-StateDiagram-Sesi.mermaid — state diagram status Sesi

# SKILL.md — Konteks Project

(sumber: SKILL.md)

name: sigap-project-context

description: Konteks lengkap project SIGAP (Sistem Informasi Kegiatan, Absensi, dan Pelaporan) — platform manajemen kegiatan organisasi mahasiswa untuk PKL Salira Restu Gusti di Teknik Informatika, IDE LPKIA Bandung. WAJIB dipakai setiap kali mengerjakan apa pun yang berkaitan dengan SIGAP: menulis kode (Laravel/Inertia/React/TypeScript/Fortify), membuat atau merevisi dokumen analisis (SRS, ERD, use case, sequence/state diagram, data dictionary), mendesain UI/kalender FullCalendar, menyusun timeline/task breakdown, atau menjawab pertanyaan tentang requirement/scope/keputusan desain proyek ini. Jangan menjawab dari asumsi/tebakan soal SIGAP — selalu cek skill ini dan dokumen pendamping yang dirujuk di dalamnya dulu, karena banyak keputusan (terutama soal RSVP) sudah direvisi beberapa kali dan versi lama tidak berlaku lagi.

# SIGAP — Project Context

Skill ini merangkum keputusan final proyek SIGAP supaya kerja lanjutan (coding, revisi dokumen, atau sesi AI baru) nggak perlu re-derive dari nol atau salah pakai keputusan versi lama yang udah direvisi.

## Ringkasan Proyek

SIGAP = Sistem Informasi Kegiatan, Absensi, dan Pelaporan — platform manajemen kegiatan (event organizer) internal untuk organisasi mahasiswa (HMIF, Teknik Informatika, IDE LPKIA Bandung). Dikerjakan solo oleh Salira Restu Gusti sebagai proyek PKL, skala 1 bulan / 20 hari kerja.

Stack: Laravel 12 (React Starter Kit) + Inertia + React + TypeScript + Tailwind + Fortify (auth) + FullCalendar (@fullcalendar/react).

Scope inti: kalender kegiatan, RSVP, presensi digital, manajemen panitia, anggaran sederhana, dokumentasi, evaluasi pasca-kegiatan, dashboard rekap, export laporan (Excel/PDF).

Di luar scope versi ini (dicatat sebagai pengembangan lanjutan, JANGAN diimplementasikan kecuali user eksplisit minta): peserta eksternal/tamu di luar Anggota terdaftar, dukungan multi-tenant lintas organisasi, UI kelola akun Pengurus, notifikasi otomatis, QR code presensi, approval izin/sakit, validasi geolocation.

## Keputusan Final yang WAJIB Diikuti (sering salah kalau nebak)

Ini poin-poin yang paling sering direvisi selama analisis — pastikan versi TERBARU ini yang dipakai, bukan asumsi umum:

- Dua role saja: pengurus dan anggota. Anggota WAJIB punya akun login sendiri (bukan guest/tanpa akun). Akun Anggota hanya dibuat oleh Pengurus (tidak ada self-register publik — Features::registration() Fortify dimatikan).

- Akun Pengurus pertama dibuat manual lewat Database Seeder (bukan lewat form aplikasi) — solusi buat chicken-and-egg problem karena Anggota/Pengurus lain cuma bisa dibuat oleh Pengurus yang udah login.

- Kegiatan punya dua tipe: wajib_hadir (rapat rutin dst — semua Anggota otomatis boleh hadir, TIDAK ada RSVP, langsung presensi) vs terbuka (workshop/seminar dst — ada kuota, WAJIB RSVP dulu sebelum bisa presensi).

- RSVP versi final itu SEDERHANA (instant-only) — ini titik yang paling sering salah diasumsikan karena sempat ada draf lebih kompleks yang sudah DIBATALKAN:

  - Cuma 2 status: terdaftar dan dibatalkan.

  - TIDAK ADA mode approval, TIDAK ADA status menunggu/ditolak, TIDAK ADA Pengurus menyetujui/menolak satu-satu.

  - Anggota RSVP → langsung terdaftar selama kuota masih ada. Kuota cuma dihitung dari status terdaftar.

  - RSVP di level Kegiatan, bukan per Sesi — satu RSVP berlaku untuk semua sesi kegiatan multi-hari.

  - Presensi Kegiatan Terbuka HANYA bisa diisi kalau status RSVP Anggota = terdaftar.

- Kegiatan bisa multi-hari — dipisah jadi entitas Kegiatan (induk: nama, tipe, kuota, warna) dan Sesi (anak: tanggal, jam, lokasi, kode presensi — bisa lebih dari satu per Kegiatan). Rundown & presensi nempel ke Sesi, bukan ke Kegiatan langsung.

- Status Sesi (terjadwal/berlangsung/selesai) itu COMPUTED, BUKAN kolom database. Dihitung on-the-fly dari waktu_mulai/waktu_selesai vs waktu sekarang (accessor di model). Sengaja TIDAK pakai cron/scheduled job — keputusan sadar untuk menghindari kompleksitas infrastruktur yang nggak sepadan untuk scope 1 bulan.

- Warna kegiatan itu bebas per-Kegiatan (auto-assign dari palet 10 warna, bisa diubah manual Pengurus), BUKAN warna tetap per kategori. Semua sesi dari Kegiatan yang sama otomatis mewarisi warna yang sama (pakai groupId di FullCalendar).

- Evaluasi: rating 1–5 + komentar bebas (textarea). Satu evaluasi per Anggota per Kegiatan (constraint unik kegiatan_id+user_id), tapi BISA diedit ulang — submit kedua = update, bukan insert baru.

- Library export: maatwebsite/excel (Excel) + barryvdh/laravel-dompdf (PDF). (Catatan: barryvdh TIDAK punya package Excel yang aktif dipelihara — jangan salah pakai fork lamanya.)

- Storage dokumentasi: local disk (storage/app/public), bukan cloud — cukup untuk scope PKL.

- Kolom nama User pakai name (bukan nama) — satu-satunya pengecualian dari konvensi Bahasa Indonesia di seluruh dokumen, sengaja dipertahankan karena itu kolom bawaan Laravel React Starter Kit/Fortify (dipakai komponen profil, dst). Semua tabel lain (kegiatan.nama, divisi_panitia.nama_divisi, dst) tetap Bahasa Indonesia.

## Dokumen Pendamping — Kapan Dirujuk

Semua di folder yang sama dengan skill ini. Baca yang relevan sebelum kerja, jangan cuma modal skill ini doang — skill ini ringkasan, bukan pengganti detail lengkap.

| File | Konsultasi kalau… |
| --- | --- |
| SRS.md | Butuh nomor FR/NFR spesifik, riwayat revisi lengkap (v1.0–v1.3), atau alasan di balik suatu keputusan |
| SIGAP-ERD.mermaid | Butuh lihat relasi antar tabel |
| SIGAP-DataDictionary.md | Nulis migration — nama kolom, tipe data, constraint, aturan bisnis persis |
| SIGAP-ClassDiagram.mermaid | Butuh struktur OOP/model |
| SIGAP-UseCaseDiagram.mermaid | Butuh cek siapa boleh ngapain |
| SIGAP-SequenceDiagram-RSVP.mermaid | Implementasi endpoint RSVP — urutan request persis |
| SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid | Implementasi endpoint presensi — urutan validasi persis |
| SIGAP-SequenceDiagram-Evaluasi.mermaid | Implementasi endpoint evaluasi (isi vs edit) |
| SIGAP-StateDiagram-RSVP.mermaid | Cek transisi status RSVP yang valid |
| SIGAP-StateDiagram-Sesi.mermaid | Cek transisi status Sesi & kaitannya ke RSVP/presensi/evaluasi |
| design.md | Kerja apa pun soal UI — token warna, tipografi, komponen, spek FullCalendar, struktur halaman |
| SIGAP-API-Endpoints.md | Butuh daftar route lengkap (method, path, request, role) |
| SIGAP-Tutorial-Setup.md | Mulai coding dari nol — migration, model, seeder, middleware, contoh modul Kegiatan+Kalender |
| SIGAP-TaskBreakdown-Harian.md | Butuh tau urutan kerja per hari + cut list kalau waktu mepet |
| SIGAP_Timeline_PKL.xlsx | Butuh lihat jadwal Gantt visual |

## Kalau Ada Instruksi yang Kontradiksi Skill Ini

Kalau di percakapan baru user minta sesuatu yang beda dari poin-poin di atas (misal “tambahin lagi mode approval RSVP” atau “bikin multi-tenant”), itu valid sebagai instruksi baru — user boleh mengubah keputusan kapan saja. Tapi update juga skill ini dan dokumen terkait (terutama SRS.md bagian Riwayat Revisi) supaya tetap jadi satu sumber kebenaran yang konsisten, bukan biarin skill ini jadi basi.

# Data Dictionary

(sumber: SIGAP-DataDictionary.md)

# Data Dictionary — SIGAP

Sistem Informasi Kegiatan, Absensi, dan Pelaporan

Kamus data ini merinci setiap tabel pada SIGAP-ERD.mermaid, termasuk tipe data, constraint, dan aturan bisnis yang tidak bisa ditangkap oleh diagram ER saja. Dipakai sebagai acuan langsung saat menulis migration Laravel.

## 1. users

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| name | varchar(255) | not null | Kolom bawaan Laravel React Starter Kit — bukan nama. Satu-satunya pengecualian dari konvensi Bahasa Indonesia di kamus data ini, sengaja dipertahankan supaya nyambung dengan komponen bawaan starter kit (halaman profil, Fortify) tanpa perlu modifikasi tambahan |
| nim | varchar(20) | unique, not null | Dipakai sebagai identitas login alternatif & validasi keanggotaan |
| email | varchar(255) | unique, not null | Kolom bawaan Laravel, tidak dimodifikasi |
| password | varchar(255) | not null | Di-hash (bcrypt) |
| role | enum(‘pengurus’,‘anggota’) | not null, default ‘anggota’ |  |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable | Laravel default timestamps |

Aturan bisnis: akun anggota hanya dibuat oleh pengurus (input manual/massal) — tidak ada self-registration bebas, memastikan NIM yang terdaftar memang anggota organisasi sah (FR-03).

## 2. kegiatan

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| nama | varchar(150) | not null |  |
| deskripsi | text | nullable |  |
| tipe | enum(‘wajib_hadir’,‘terbuka’) | not null | Menentukan apakah modul RSVP aktif |
| kuota | int unsigned | nullable | Wajib diisi jika tipe = terbuka, null jika wajib_hadir |
| warna | char(7) | not null, default auto-generate | Format hex #RRGGBB, diambil dari palet warna kegiatan (lihat design.md §3.1b) |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable |  |

Aturan bisnis: - Jika tipe = wajib_hadir, kolom kuota harus NULL (validasi di level aplikasi, bukan hanya constraint DB). - warna sebaiknya di-generate saat insert (hash id/nama terhadap indeks palet 10 warna) agar dua kegiatan yang berdekatan tanggal tidak bertabrakan warna.

## 3. sesi

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade |  |
| tanggal | date | not null |  |
| waktu_mulai | time | not null |  |
| waktu_selesai | time | not null | Harus > waktu_mulai (validasi aplikasi) |
| lokasi | varchar(200) | not null |  |
| kode_presensi | varchar(32) | unique, not null | Random token (bukan sequential), di-generate saat sesi dibuat |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable |  |

status BUKAN kolom database. Status (terjadwal / berlangsung / selesai) dihitung on-the-fly lewat accessor di model Sesi, membandingkan now() terhadap tanggal + waktu_mulai dan tanggal + waktu_selesai:

public function getStatusAttribute(): string
{
    $mulai = $this->tanggal->copy()->setTimeFrom($this->waktu_mulai);
    $selesai = $this->tanggal->copy()->setTimeFrom($this->waktu_selesai);
    $now = now();

    if ($now->lt($mulai)) return 'terjadwal';
    if ($now->between($mulai, $selesai)) return 'berlangsung';
    return 'selesai';
}

Kenapa bukan kolom + cron job? Untuk scope PKL 1 bulan, menjalankan Laravel Scheduler (cron) di server hanya untuk update satu kolom status dianggap kompleksitas infrastruktur yang tidak sepadan. Menghitung on-the-fly menghilangkan risiko status “telat update” sekaligus menghilangkan kebutuhan cron sama sekali — trade-off-nya cuma sedikit komputasi ekstra tiap request, yang untuk skala organisasi mahasiswa sama sekali tidak signifikan.

Aturan bisnis: presensi (presensi.sesi_id) dan rundown (rundown.sesi_id) selalu merujuk ke sesi, bukan kegiatan langsung — memungkinkan tiap hari dari kegiatan multi-hari punya presensi & rundown terpisah.

## 4. rundown

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| sesi_id | bigint | FK → sesi.id, not null, on delete cascade |  |
| waktu | time | not null |  |
| uraian_acara | varchar(255) | not null |  |
| urutan | int unsigned | not null | Untuk pengurutan tampilan (bukan hanya sort by waktu, agar Pengurus bisa reorder manual) |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable | Laravel default timestamps |

## 5. divisi_panitia

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade |  |
| nama_divisi | varchar(100) | not null | Contoh: Acara, Humas, Logistik, Konsumsi |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable | Laravel default timestamps |

## 6. tugas_panitia

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| divisi_id | bigint | FK → divisi_panitia.id, not null, on delete cascade |  |
| user_id | bigint | FK → users.id, not null | Anggota yang ditugaskan |
| deskripsi_tugas | varchar(255) | not null |  |
| status | enum(‘belum’,‘sedang’,‘selesai’) | not null, default ‘belum’ | Anggota dapat mengubah kolom ini sendiri (FR-21) |
| created_at, updated_at | timestamp | nullable | Laravel default timestamps |

## 7. rsvp

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade | Hanya berlaku untuk kegiatan.tipe = terbuka |
| user_id | bigint | FK → users.id, not null |  |
| status | enum(‘terdaftar’,‘dibatalkan’) | not null, default ‘terdaftar’ | RSVP bersifat instant — begitu diajukan, langsung terdaftar selama kuota tersedia. Tidak ada proses persetujuan Pengurus |
| waktu_daftar | timestamp | not null, default now() |  |
| UNIQUE |  | (kegiatan_id, user_id) | Satu Anggota hanya punya satu baris RSVP aktif per Kegiatan — pembatalan meng-update baris yang sama, bukan insert baru |

Aturan bisnis (kuota):

sisa_kuota = kegiatan.kuota - COUNT(rsvp WHERE kegiatan_id = X AND status = 'terdaftar')

Baris berstatus dibatalkan tidak dihitung sebagai pemakai kuota.

Transisi status yang diizinkan (lihat juga SIGAP-StateDiagram-RSVP.mermaid): - terdaftar → dibatalkan (dibatalkan Anggota sendiri, kapan saja sebelum kegiatan selesai)

Wajib pakai DB transaction + row lock saat cek sisa kuota & insert RSVP baru, untuk mencegah race condition dua Anggota RSVP di detik yang sama saat kuota tersisa 1.

## 8. presensi

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| sesi_id | bigint | FK → sesi.id, not null, on delete cascade |  |
| user_id | bigint | FK → users.id, not null |  |
| catatan | text | nullable |  |
| waktu_isi | timestamp | not null, default now() |  |
| UNIQUE |  | (sesi_id, user_id) | Mencegah presensi ganda oleh akun yang sama pada sesi yang sama (FR-18) |

Aturan bisnis (validasi sebelum insert): 1. User harus login (session valid). 2. Jika kegiatan.tipe = terbuka: harus ada baris rsvp dengan kegiatan_id terkait, user_id = user login, dan status = 'terdaftar'. 3. Jika kegiatan.tipe = wajib_hadir: langsung lolos ke insert (tanpa cek RSVP). 4. Cek constraint unique (sesi_id, user_id) — jika sudah ada, tolak dengan pesan “presensi sudah tercatat”.

## 9. anggaran

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade |  |
| jenis | enum(‘pemasukan’,‘pengeluaran’) | not null |  |
| sumber_kategori | varchar(100) | not null | Contoh: “Kas HMIF”, “Sponsor”, “Konsumsi”, “Venue”, “Doorprize” |
| estimasi | decimal(12,2) | not null, default 0 |  |
| realisasi | decimal(12,2) | nullable | Diisi setelah kegiatan berjalan; selisih dihitung di aplikasi (realisasi - estimasi) |

## 10. dokumentasi

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade |  |
| tipe | enum(‘foto’,‘notulen’) | not null |  |
| file_path | varchar(255) | not null | Path/URL penyimpanan file |
| uploaded_by | bigint | FK → users.id, not null |  |
| created_at | timestamp | nullable |  |

## 11. evaluasi

| Kolom | Tipe | Constraint | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| id | bigint | PK, auto-increment |  |
| kegiatan_id | bigint | FK → kegiatan.id, not null, on delete cascade |  |
| user_id | bigint | FK → users.id, not null |  |
| rating | tinyint unsigned | not null, check 1–5 |  |
| komentar | text | nullable | Bebas, tempat kritik/saran/pengalaman |
| created_at | timestamp | nullable |  |
| updated_at | timestamp | nullable | Terisi ulang setiap kali Anggota mengedit evaluasinya |
| UNIQUE |  | (kegiatan_id, user_id) | Satu evaluasi per Anggota per Kegiatan — submit ulang = update baris yang sama (FR-27a) |

## 12. Ringkasan Constraint Unik Lintas Tabel

| Tabel | Unique Constraint | Alasan |
| --- | --- | --- |
| users | nim, email | Satu akun per identitas |
| sesi | kode_presensi | Token presensi tidak boleh bentrok/ditebak |
| rsvp | (kegiatan_id, user_id) | Satu status RSVP aktif per Anggota per Kegiatan |
| presensi | (sesi_id, user_id) | Cegah presensi ganda per sesi |
| evaluasi | (kegiatan_id, user_id) | Satu evaluasi per Anggota per Kegiatan, dapat diedit |

## 13. Soft Delete

Sesuai NFR-08 pada SRS.md, tabel kegiatan dan sesi disarankan memakai soft delete (deleted_at nullable) karena keduanya adalah induk dari banyak data anak (rundown, presensi, RSVP, anggaran, dokumentasi, evaluasi) — penghapusan permanen berisiko merusak riwayat LPJ.

# Entity Relationship Diagram (ERD)

(sumber: SIGAP-ERD.mermaid)

%% SIGAP - Entity Relationship Diagram
%% Referensi: SRS.md §5 Kebutuhan Data (Model Entitas)

erDiagram
    USER ||--o{ TUGAS_PANITIA : "mengerjakan"
    USER ||--o{ RSVP : "mendaftar"
    USER ||--o{ PRESENSI : "mengisi"
    USER ||--o{ EVALUASI : "memberi"
    USER ||--o{ DOKUMENTASI : "mengunggah"

    KEGIATAN ||--|{ SESI : "memiliki"
    KEGIATAN ||--o{ DIVISI_PANITIA : "memiliki"
    KEGIATAN ||--o{ RSVP : "menerima"
    KEGIATAN ||--o{ ANGGARAN : "memiliki"
    KEGIATAN ||--o{ DOKUMENTASI : "memiliki"
    KEGIATAN ||--o{ EVALUASI : "menerima"

    SESI ||--o{ RUNDOWN : "memiliki"
    SESI ||--o{ PRESENSI : "mencatat"

    DIVISI_PANITIA ||--o{ TUGAS_PANITIA : "memiliki"

    USER {
        int id PK
        string name
        string nim "unique"
        string email "unique"
        string password
        string role "pengurus | anggota"
        timestamp created_at
    }

    KEGIATAN {
        int id PK
        string nama
        text deskripsi
        string tipe "wajib_hadir | terbuka"
        int kuota "nullable, hanya jika tipe = terbuka"
        string warna "hex, auto-assign, bisa diubah manual"
        timestamp created_at
    }

    SESI {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        date tanggal
        time waktu_mulai
        time waktu_selesai
        string lokasi
        string kode_presensi "unique, random token"
    }
    %% Catatan: status (terjadwal|berlangsung|selesai) TIDAK disimpan sebagai kolom.
    %% Dihitung on-the-fly (computed attribute) dari waktu_mulai/waktu_selesai vs waktu saat ini.
    %% Lihat SIGAP-DataDictionary.md §3 dan SIGAP-StateDiagram-Sesi.mermaid.

    RUNDOWN {
        int id PK
        int sesi_id FK
        time waktu
        string uraian_acara
        int urutan
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    DIVISI_PANITIA {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        string nama_divisi
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    TUGAS_PANITIA {
        int id PK
        int divisi_id FK
        int user_id FK
        string deskripsi_tugas
        string status "belum | sedang | selesai"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    RSVP {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        int user_id FK
        string status "terdaftar | dibatalkan"
        timestamp waktu_daftar
    }

    PRESENSI {
        int id PK
        int sesi_id FK
        int user_id FK
        text catatan "opsional"
        timestamp waktu_isi
    }

    ANGGARAN {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        string jenis "pemasukan | pengeluaran"
        string sumber_kategori
        decimal estimasi
        decimal realisasi
    }

    DOKUMENTASI {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        string tipe "foto | notulen"
        string file_path
        int uploaded_by FK
        timestamp created_at
    }

    EVALUASI {
        int id PK
        int kegiatan_id FK
        int user_id FK
        int rating "1-5"
        text komentar "opsional, bebas"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at "terisi saat evaluasi diedit"
    }

# Class Diagram

(sumber: SIGAP-ClassDiagram.mermaid)

%% SIGAP - Class Diagram
%% Representasi OOP dari model data pada SIGAP-ERD.mermaid / SIGAP-DataDictionary.md

classDiagram
    class User {
        +int id
        +string name
        +string nim
        +string email
        -string password
        +string role
        +login()
        +logout()
        +lihatRiwayatPribadi() Riwayat
    }

    class Kegiatan {
        +int id
        +string nama
        +string deskripsi
        +TipeKegiatan tipe
        +int kuota
        +string warna
        +tambahSesi(Sesi) void
        +hitungSisaKuota() int
        +assignWarnaOtomatis() void
    }

    class Sesi {
        +int id
        +date tanggal
        +time waktuMulai
        +time waktuSelesai
        +string lokasi
        +string kodePresensi
        +generateKodePresensi() void
        +getStatus() StatusSesi
    }

    class Rundown {
        +int id
        +time waktu
        +string uraianAcara
        +int urutan
    }

    class DivisiPanitia {
        +int id
        +string namaDivisi
        +tambahTugas(TugasPanitia) void
    }

    class TugasPanitia {
        +int id
        +string deskripsiTugas
        +StatusTugas status
        +updateStatus(StatusTugas) void
    }

    class Rsvp {
        +int id
        +StatusRsvp status
        +datetime waktuDaftar
        +daftar() void
        +batalkan() void
    }

    class Presensi {
        +int id
        +string catatan
        +datetime waktuIsi
        +validasiRsvp() bool
        +cegahDuplikat() bool
        +simpan() void
    }

    class Anggaran {
        +int id
        +JenisAnggaran jenis
        +string sumberKategori
        +decimal estimasi
        +decimal realisasi
        +hitungSelisih() decimal
    }

    class Dokumentasi {
        +int id
        +TipeDokumentasi tipe
        +string filePath
        +unggah() void
    }

    class Evaluasi {
        +int id
        +int rating
        +string komentar
        +submit() void
        +edit(int, string) void
    }

    class TipeKegiatan {
        <<enumeration>>
        WAJIB_HADIR
        TERBUKA
    }

    class StatusRsvp {
        <<enumeration>>
        TERDAFTAR
        DIBATALKAN
    }

    class StatusSesi {
        <<enumeration>>
        TERJADWAL
        BERLANGSUNG
        SELESAI
    }

    class StatusTugas {
        <<enumeration>>
        BELUM
        SEDANG
        SELESAI
    }

    Kegiatan "1" *-- "1..*" Sesi : memiliki
    Sesi "1" *-- "0..*" Rundown : memiliki
    Kegiatan "1" *-- "0..*" DivisiPanitia : memiliki
    DivisiPanitia "1" *-- "0..*" TugasPanitia : memiliki
    User "1" --> "0..*" TugasPanitia : mengerjakan
    Kegiatan "1" *-- "0..*" Rsvp : menerima
    User "1" --> "0..*" Rsvp : mendaftar
    Sesi "1" *-- "0..*" Presensi : mencatat
    User "1" --> "0..*" Presensi : mengisi
    Kegiatan "1" *-- "0..*" Anggaran : memiliki
    Kegiatan "1" *-- "0..*" Dokumentasi : memiliki
    User "1" --> "0..*" Dokumentasi : mengunggah
    Kegiatan "1" *-- "0..*" Evaluasi : menerima
    User "1" --> "0..*" Evaluasi : memberi

    Kegiatan --> TipeKegiatan
    Rsvp --> StatusRsvp
    Sesi --> StatusSesi
    TugasPanitia --> StatusTugas

# Use Case Diagram

(sumber: SIGAP-UseCaseDiagram.mermaid)

%% SIGAP - Use Case Diagram
%% Aktor: Anggota, Pengurus
%% Referensi kebutuhan fungsional: lihat SRS.md §3

flowchart LR
    Anggota(["👤 Anggota"])
    Pengurus(["🧑‍💼 Pengurus"])

    subgraph SIGAP["Sistem SIGAP"]
        direction TB

        subgraph AUTH["Autentikasi"]
            UC1(("Login"))
            UC2(("Logout"))
        end

        subgraph KEG["Kegiatan & Kalender"]
            UC3(("Kelola Kegiatan\n& Tipe Wajib/Terbuka"))
            UC4(("Kelola Sesi\n& Rundown"))
            UC5(("Lihat Kalender\nKegiatan"))
            UC6(("Lihat Detail\nKegiatan"))
        end

        subgraph RSVPGRP["RSVP (Kegiatan Terbuka, instant)"]
            UC7(("RSVP Kegiatan"))
            UC7a(("Batalkan RSVP"))
            UC8(("Lihat Daftar\nPeserta RSVP"))
        end

        subgraph PRES["Presensi"]
            UC9(("Isi Presensi"))
        end

        subgraph PAN["Panitia"]
            UC10(("Assign Panitia\n& Tugas"))
            UC11(("Update Status\nTugas Sendiri"))
        end

        subgraph ANG["Anggaran"]
            UC12(("Kelola Anggaran\nEstimasi/Realisasi"))
        end

        subgraph DOK["Dokumentasi"]
            UC13(("Upload\nDokumentasi"))
            UC14(("Lihat Arsip\nDokumentasi"))
        end

        subgraph EVA["Evaluasi"]
            UC15(("Isi Evaluasi\nPasca-Kegiatan"))
            UC15a(("Edit Evaluasi"))
            UC16(("Lihat Ringkasan\nEvaluasi"))
        end

        subgraph REK["Dashboard & Laporan"]
            UC17(("Lihat Dashboard\nRekap"))
            UC18(("Lihat Riwayat\nPribadi"))
            UC19(("Export Laporan\nExcel/PDF"))
        end
    end

    %% Relasi Anggota
    Anggota --> UC1
    Anggota --> UC2
    Anggota --> UC5
    Anggota --> UC6
    Anggota --> UC7
    Anggota --> UC7a
    Anggota --> UC9
    Anggota --> UC11
    Anggota --> UC14
    Anggota --> UC15
    Anggota --> UC15a
    Anggota --> UC18

    %% Relasi Pengurus
    Pengurus --> UC1
    Pengurus --> UC2
    Pengurus --> UC3
    Pengurus --> UC4
    Pengurus --> UC5
    Pengurus --> UC6
    Pengurus --> UC8
    Pengurus --> UC10
    Pengurus --> UC12
    Pengurus --> UC13
    Pengurus --> UC14
    Pengurus --> UC16
    Pengurus --> UC17
    Pengurus --> UC19

    %% Relasi include/extend antar use case
    UC9 -.->|include| UC1
    UC7 -.->|include| UC1
    UC9 -.->|"extend: jika tipe Terbuka,\ncek status RSVP = terdaftar"| UC7
    UC7a -.->|"extend: batalkan RSVP\nyang sudah diajukan"| UC7
    UC15a -.->|"extend: edit evaluasi\nyang sudah ada"| UC15

    classDef actor fill:#5B4FE9,stroke:#4038B8,color:#fff,font-weight:bold
    classDef usecase fill:#F6F4FF,stroke:#5B4FE9,color:#201A3D
    class Anggota,Pengurus actor
    class UC1,UC2,UC3,UC4,UC5,UC6,UC7,UC7a,UC8,UC9,UC10,UC11,UC12,UC13,UC14,UC15,UC15a,UC16,UC17,UC18,UC19 usecase

# Sequence Diagram — RSVP

(sumber: SIGAP-SequenceDiagram-RSVP.mermaid)

%% SIGAP - Sequence Diagram: Alur RSVP (Instant, versi sederhana)
%% Tidak ada proses persetujuan Pengurus - RSVP langsung terdaftar selama kuota tersedia.

sequenceDiagram
    actor A as Anggota
    participant FE as Frontend (React)
    participant BE as Backend (Laravel)
    participant DB as Database

    A->>FE: Klik "RSVP Sekarang" pada Kegiatan Terbuka
    FE->>BE: POST /kegiatan/{id}/rsvp
    BE->>DB: BEGIN TRANSACTION + lock row kegiatan
    BE->>DB: Hitung sisa kuota (COUNT rsvp WHERE status=terdaftar)

    alt Kuota penuh
        BE->>DB: ROLLBACK
        BE-->>FE: 422 Kuota penuh
        FE-->>A: Tampilkan pesan "Kuota sudah penuh"
    else Kuota tersedia
        BE->>DB: INSERT/UPDATE rsvp (status = terdaftar)
        BE->>DB: COMMIT
        DB-->>BE: OK
        BE-->>FE: 201 RSVP berhasil, status=terdaftar
        FE-->>A: Tampilkan StatusSticker "Terdaftar" + sisa kuota ter-update
    end

    Note over A,DB: --- Pengurus hanya melihat, tidak ada aksi setuju/tolak ---
    participant P as Pengurus
    P->>FE: Buka daftar peserta RSVP (read-only)
    FE->>BE: GET /kegiatan/{id}/rsvp
    BE->>DB: SELECT rsvp WHERE status=terdaftar
    DB-->>BE: Daftar peserta terdaftar
    BE-->>FE: Data peserta
    FE-->>P: Tampilkan daftar (tanpa tombol setujui/tolak)

    Note over A,DB: --- Anggota membatalkan RSVP ---
    A->>FE: Klik "Batalkan RSVP"
    FE->>BE: DELETE /kegiatan/{id}/rsvp
    BE->>DB: UPDATE rsvp SET status = dibatalkan
    Note right of DB: Slot kuota otomatis kembali tersedia\nkarena kuota hanya menghitung status=terdaftar
    BE-->>FE: 200 Dibatalkan
    FE-->>A: Tampilkan StatusSticker "Dibatalkan"

# Sequence Diagram — Presensi

(sumber: SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid)

%% SIGAP - Sequence Diagram: Alur Presensi

sequenceDiagram
    actor A as Anggota
    participant FE as Frontend (React)
    participant BE as Backend (Laravel)
    participant DB as Database

    A->>FE: Buka tautan /presensi/{kode_unik_sesi}
    FE->>BE: GET /presensi/{kode}

    alt Belum login
        BE-->>FE: Redirect ke halaman Login (dengan return-url)
        FE-->>A: Tampilkan form Login
        A->>FE: Submit email/NIM + password
        FE->>BE: POST /login
        BE-->>FE: Login sukses, redirect kembali ke /presensi/{kode}
    end

    BE->>DB: Ambil data Sesi & Kegiatan induk dari kode_presensi
    DB-->>BE: Sesi + Kegiatan (tipe)

    alt Kegiatan.tipe = wajib_hadir
        Note over BE,DB: Tidak ada pengecekan RSVP
        BE-->>FE: 200 Form presensi (identitas autofill dari akun)
    else Kegiatan.tipe = terbuka
        BE->>DB: SELECT rsvp WHERE kegiatan_id=X AND user_id=Y
        alt RSVP tidak ditemukan / status != terdaftar
            BE-->>FE: 403 "Kamu belum terdaftar di kegiatan ini"
            FE-->>A: Tampilkan pesan, arahkan ke halaman detail kegiatan
        else RSVP status = terdaftar
            BE-->>FE: 200 Form presensi (identitas autofill dari akun)
        end
    end

    FE-->>A: Tampilkan form (Nama/NIM/Divisi read-only, Catatan opsional)
    A->>FE: Isi catatan (opsional) + klik "Konfirmasi Presensi"
    FE->>BE: POST /presensi/{kode} {catatan}

    BE->>DB: Cek constraint unique (sesi_id, user_id)
    alt Sudah pernah presensi di sesi ini
        BE-->>FE: 409 "Presensi sudah tercatat"
        FE-->>A: Tampilkan pesan sudah presensi
    else Belum pernah presensi
        BE->>DB: INSERT presensi (sesi_id, user_id, catatan, waktu_isi)
        DB-->>BE: OK
        BE-->>FE: 201 Presensi berhasil
        FE-->>A: Tampilkan toast konfirmasi + StatusSticker "Hadir"
    end

# Sequence Diagram — Evaluasi

(sumber: SIGAP-SequenceDiagram-Evaluasi.mermaid)

%% SIGAP - Sequence Diagram: Alur Evaluasi (Isi & Edit)

sequenceDiagram
    actor A as Anggota
    participant FE as Frontend (React)
    participant BE as Backend (Laravel)
    participant DB as Database
    actor P as Pengurus

    A->>FE: Buka Kegiatan berstatus Selesai, klik "Isi Evaluasi"
    FE->>BE: GET /kegiatan/{id}/evaluasi/saya
    BE->>DB: SELECT evaluasi WHERE kegiatan_id=X AND user_id=Y

    alt Belum pernah mengisi evaluasi
        DB-->>BE: Tidak ditemukan
        BE-->>FE: 200 (kosong) → mode "Isi Baru"
        FE-->>A: Tampilkan form kosong (rating 1-5, textarea komentar)
        A->>FE: Pilih rating + tulis komentar, klik "Kirim"
        FE->>BE: POST /kegiatan/{id}/evaluasi {rating, komentar}
        BE->>DB: INSERT evaluasi (kegiatan_id, user_id, rating, komentar)
        DB-->>BE: OK
        BE-->>FE: 201 Evaluasi tersimpan
        FE-->>A: Toast "Terima kasih atas evaluasinya"
    else Sudah pernah mengisi evaluasi
        DB-->>BE: Data evaluasi existing
        BE-->>FE: 200 data evaluasi → mode "Edit"
        FE-->>A: Tampilkan form ter-prefill (rating & komentar sebelumnya)
        A->>FE: Ubah rating/komentar, klik "Simpan Perubahan"
        FE->>BE: PUT /kegiatan/{id}/evaluasi {rating, komentar}
        BE->>DB: UPDATE evaluasi SET rating=?, komentar=?, updated_at=now()\nWHERE kegiatan_id=X AND user_id=Y
        DB-->>BE: OK
        BE-->>FE: 200 Evaluasi diperbarui
        FE-->>A: Toast "Evaluasi berhasil diperbarui"
    end

    Note over P,DB: --- Pengurus melihat ringkasan ---
    P->>FE: Buka tab Evaluasi pada Kegiatan
    FE->>BE: GET /kegiatan/{id}/evaluasi/ringkasan
    BE->>DB: SELECT AVG(rating), semua komentar WHERE kegiatan_id=X
    DB-->>BE: Rata-rata rating + daftar komentar
    BE-->>FE: Data ringkasan
    FE-->>P: Tampilkan rata-rata rating + daftar komentar

# Daftar Endpoint / Route API

(sumber: SIGAP-API-Endpoints.md)

# Daftar Endpoint / Route — SIGAP

Laravel 12 + Inertia (React Starter Kit) + Fortify

Dokumen ini melengkapi SIGAP-DataDictionary.md dan SIGAP-SequenceDiagram-*.mermaid dengan daftar route konkret yang perlu dibuat. Karena stack-nya Inertia, sebagian besar route bukan REST API murni — kolom Tipe menandai apakah route itu me-render halaman Inertia, sekadar redirect-back (form action), atau JSON murni (dipakai fetch dari komponen React, terutama untuk FullCalendar dan aksi cepat seperti approve/reject).

## 0. Autentikasi & Akun (Fortify)

Autentikasi tidak ditulis manual — dipakai langsung dari laravel/fortify bawaan starter kit. Yang perlu dikonfigurasi di config/fortify.php:

'features' => [
    // Features::registration(),      // ❌ NONAKTIFKAN — tidak ada self-register publik (lihat SRS §2.5, FR-03)
    Features::resetPasswords(),        // ✅ Anggota/Pengurus lupa password tetap bisa reset
    // Features::emailVerification(), // opsional, boleh dinonaktifkan untuk scope 1 bulan
    // Features::twoFactorAuthentication(...), // di luar scope PKL, nonaktifkan
],

Karena Features::registration() dimatikan, route publik /register bawaan Fortify tidak dipakai — diganti custom endpoint di bawah, khusus Pengurus yang input akun Anggota.

| Method | Path | Deskripsi | Role | Sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /login | Halaman login (Inertia page) | Guest | Fortify bawaan |
| POST | /login | Proses login (email/NIM + password) | Guest | Fortify bawaan |
| POST | /logout | Logout | Anggota, Pengurus | Fortify bawaan |
| GET | /forgot-password | Halaman lupa password | Guest | Fortify bawaan |
| POST | /forgot-password | Kirim link reset password | Guest | Fortify bawaan |
| POST | /reset-password | Submit password baru | Guest | Fortify bawaan |
| GET | /settings/profile | Halaman edit profil sendiri (starter kit default) | Anggota, Pengurus | Starter kit bawaan |
| PATCH | /settings/profile | Update nama/email sendiri | Anggota, Pengurus | Starter kit bawaan |

### Manajemen Akun Anggota (custom — pengganti self-register)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /pengurus/anggota | Inertia Page | Daftar seluruh akun Anggota | Pengurus | — | FR-03 |
| POST | /pengurus/anggota | Redirect | Tambah 1 akun Anggota manual (name, NIM, email, password default) | Pengurus | name, nim, email, password | FR-03 |
| POST | /pengurus/anggota/import | Redirect | Import massal akun Anggota dari file Excel/CSV | Pengurus | file | FR-03 |
| PATCH | /pengurus/anggota/{user} | Redirect | Edit data Anggota | Pengurus | name, nim, email | FR-03 |
| DELETE | /pengurus/anggota/{user} | Redirect | Nonaktifkan/hapus akun Anggota | Pengurus | — | FR-03 |

## 1. Kegiatan, Sesi & Rundown (FR-05 – FR-11)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /kegiatan | Inertia Page | Daftar kegiatan (list/manage, sisi Pengurus) | Pengurus | query: filter tipe/status |
| GET | /kegiatan/create | Inertia Page | Form tambah Kegiatan baru | Pengurus | — |
| POST | /kegiatan | Redirect | Simpan Kegiatan baru + Sesi pertama | Pengurus | nama, tipe, kuota?, deskripsi, sesi[] |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/edit | Inertia Page | Form edit Kegiatan | Pengurus | — |
| PATCH | /kegiatan/{kegiatan} | Redirect | Update data Kegiatan | Pengurus | sama seperti create |
| DELETE | /kegiatan/{kegiatan} | Redirect | Hapus (soft delete) Kegiatan beserta sesi-sesinya | Pengurus | — |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/sesi | Redirect | Tambah Sesi baru ke Kegiatan (multi-hari) | Pengurus | tanggal, waktu_mulai, waktu_selesai, lokasi |
| PATCH | /sesi/{sesi} | Redirect | Edit satu Sesi | Pengurus | tanggal, waktu_mulai, waktu_selesai, lokasi |
| DELETE | /sesi/{sesi} | Redirect | Hapus satu Sesi (kegiatan tetap ada jika masih ada sesi lain) | Pengurus | — |
| PUT | /sesi/{sesi}/rundown | Redirect | Simpan/replace seluruh baris rundown suatu Sesi | Pengurus | rundown[]: {waktu, uraian_acara, urutan} |
| GET | /kegiatan/{kegiatan} | JSON | Detail Kegiatan untuk Event Detail Card — dipanggil saat event kalender diklik | Anggota, Pengurus | — |

## 2. Kalender (FR-08 – FR-11, spesifikasi design.md §6)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /kalender | Inertia Page | Halaman kalender utama (shell FullCalendar) | Anggota, Pengurus |
| GET | /kalender/events | JSON | Feed event untuk FullCalendar — return array objek sesuai struktur di design.md §6 (id, groupId, title, start, end, color, extendedProps). Query param: start, end (rentang tanggal yang lagi ditampilkan) | Anggota, Pengurus |

## 3. RSVP (FR-12 – FR-14, khusus Kegiatan bertipe Terbuka, alur instant-only)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/rsvp | JSON | Anggota mengajukan RSVP — langsung terdaftar selama kuota tersedia | Anggota | — |
| DELETE | /kegiatan/{kegiatan}/rsvp | JSON | Anggota membatalkan RSVP miliknya (→ dibatalkan) | Anggota | — |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/rsvp | JSON | Pengurus lihat daftar peserta yang RSVP (read-only, tidak ada aksi setuju/tolak) | Pengurus | — |

Catatan implementasi: endpoint POST wajib mengecek ulang sisa kuota di dalam transaction DB (lock row) sebelum commit, untuk menghindari race condition dua orang RSVP di detik yang sama saat kuota tersisa 1.

## 4. Presensi (FR-15 – FR-18)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /presensi/{kode_presensi} | Inertia Page | Halaman form presensi (redirect ke /login dulu jika belum login) | Anggota | — |
| POST | /presensi/{kode_presensi} | Redirect | Submit presensi | Anggota | catatan? |

Catatan implementasi: logika validasi ikuti persis SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid — cek tipe Kegiatan → jika Terbuka, cek RSVP terdaftar → cek belum pernah presensi di sesi ini (constraint unique sesi_id + user_id).

## 5. Panitia & Pembagian Tugas (FR-19 – FR-21)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/divisi | Redirect | Tambah divisi panitia baru | Pengurus | nama_divisi |
| DELETE | /divisi/{divisi} | Redirect | Hapus divisi | Pengurus | — |
| POST | /divisi/{divisi}/tugas | Redirect | Assign anggota + deskripsi tugas ke divisi | Pengurus | user_id, deskripsi_tugas |
| PATCH | /tugas/{tugas}/status | JSON | Update status tugas (dipakai Pengurus atau Anggota pemilik tugas) | Anggota (pemilik), Pengurus | status |
| DELETE | /tugas/{tugas} | Redirect | Hapus penugasan | Pengurus | — |

## 6. Anggaran (FR-22 – FR-24)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/anggaran | JSON | Lihat seluruh baris anggaran + ringkasan (tab di Event Detail Card) | Pengurus | — |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/anggaran | Redirect | Tambah baris anggaran (estimasi) | Pengurus | jenis, sumber_kategori, estimasi |
| PATCH | /anggaran/{anggaran} | Redirect | Update realisasi / edit baris | Pengurus | realisasi, sumber_kategori?, estimasi? |
| DELETE | /anggaran/{anggaran} | Redirect | Hapus baris anggaran | Pengurus | — |

## 7. Dokumentasi (FR-25 – FR-26)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/dokumentasi | JSON | Lihat arsip dokumentasi (tab di Event Detail Card) | Anggota, Pengurus | — |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/dokumentasi | Redirect | Upload foto/notulen | Pengurus | tipe, file |
| DELETE | /dokumentasi/{dokumentasi} | Redirect | Hapus item dokumentasi | Pengurus | — |

## 8. Evaluasi (FR-27 – FR-28)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/evaluasi/saya | JSON | Ambil evaluasi milik Anggota yang login untuk kegiatan ini (kosong jika belum pernah isi) | Anggota | — |
| POST | /kegiatan/{kegiatan}/evaluasi | JSON | Submit evaluasi baru (rating + komentar) | Anggota | rating, komentar? |
| PUT | /kegiatan/{kegiatan}/evaluasi | JSON | Edit evaluasi yang sudah ada | Anggota | rating, komentar? |
| GET | /kegiatan/{kegiatan}/evaluasi/ringkasan | JSON | Rata-rata rating + daftar komentar (sisi Pengurus) | Pengurus | — |

## 9. Dashboard Rekap (FR-29 – FR-32)

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /dashboard | Inertia Page | Dashboard Pengurus — statistik + kalender (lihat design.md §5.2) | Pengurus |
| GET | /dashboard/rekap-anggota | JSON | Rekap kehadiran & keaktifan per Anggota, lintas kegiatan dalam periode tertentu | Pengurus |
| GET | /dashboard/rekap-kegiatan | JSON | Rekap kehadiran per Kegiatan | Pengurus |
| GET | /riwayat-saya | Inertia Page | Riwayat kehadiran & keikutsertaan pribadi Anggota | Anggota |

## 10. Export Laporan (FR-33 – FR-35)

Diimplementasikan dengan maatwebsite/excel (Excel) dan barryvdh/laravel-dompdf (PDF) — lihat SRS.md §2.5.

| Method | Path | Tipe | Deskripsi | Role | Request |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /laporan/export | Inertia Page | Halaman pilih kegiatan/periode untuk export | Pengurus | — |
| POST | /laporan/export/excel | File Download | Generate & download laporan gabungan (kehadiran+anggaran+evaluasi) format Excel | Pengurus | kegiatan_id[] atau periode_mulai, periode_selesai |
| POST | /laporan/export/pdf | File Download | Sama seperti di atas, format PDF | Pengurus | sama seperti di atas |

## Ringkasan Middleware/Role

// routes/web.php (gambaran besar)

Route::middleware('guest')->group(function () {
    // route login/forgot-password bawaan Fortify
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/kalender', ...);
    Route::get('/kalender/events', ...);
    Route::get('/kegiatan/{kegiatan}', ...); // detail, dua role boleh akses

    Route::middleware('role:anggota')->group(function () {
        Route::post('/kegiatan/{kegiatan}/rsvp', ...);
        Route::delete('/kegiatan/{kegiatan}/rsvp', ...);
        Route::get('/presensi/{kode}', ...);
        Route::post('/presensi/{kode}', ...);
        Route::post('/kegiatan/{kegiatan}/evaluasi', ...);
        Route::get('/riwayat-saya', ...);
    });

    Route::middleware('role:pengurus')->group(function () {
        Route::resource('kegiatan', KegiatanController::class);
        Route::get('/pengurus/anggota', ...);
        Route::get('/dashboard', ...);
        Route::get('/laporan/export', ...);
        // dst.
    });
});

Butuh middleware role custom sederhana (cek auth()->user()->role), karena Fortify sendiri tidak menyediakan role/permission — itu di luar tanggung jawabnya.

## Referensi Silang

| Dokumen | Kaitan |
| --- | --- |
| SRS.md §3 | Sumber nomor FR di setiap tabel di atas |
| SIGAP-DataDictionary.md | Nama kolom persis yang dipakai di request body |
| SIGAP-SequenceDiagram-RSVP.mermaid | Detail alur POST/PATCH .../rsvp |
| SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid | Detail alur GET/POST /presensi/{kode} |
| SIGAP-SequenceDiagram-Evaluasi.mermaid | Detail alur POST/PUT .../evaluasi |
| design.md §6 | Struktur JSON response /kalender/events |

# Task Breakdown Harian

(sumber: SIGAP-TaskBreakdown-Harian.md)

# Task Breakdown Harian — SIGAP

Turunan langsung dari SIGAP_Timeline_PKL.xlsx, dirinci jadi checklist kerja per hari. Tiap hari mengacu ke nomor FR (SRS.md), endpoint (SIGAP-API-Endpoints.md), dan diagram terkait — supaya nggak perlu bolak-balik nebak “ini seharusnya ngikutin yang mana”.

Skala: 1 bulan = 4 minggu × 5 hari kerja = 20 hari. Checklist ditulis sebagai target akhir hari, bukan jam-jaman — kalau ada yang meleset 1 hari, geser aja ke hari berikutnya tanpa mikir ulang urutannya (urutan dependency-nya sengaja dijaga supaya tetap valid walau ada slip).

## MINGGU 1 — Analisis & Perancangan

### Hari 1 — Kickoff & Requirement

- ☐ Diskusi ulang final dengan pengurus HMIF: konfirmasi kebutuhan dari proposal masih relevan

- ☐ Tentukan siapa yang jadi akun Pengurus pertama (buat data seeder nanti)

- ☐ Pastikan target output Minggu 1 dipahami: dokumen kebutuhan + skema DB + wireframe

### Hari 2 — SRS & Use Case

- ☐ Review ulang SRS.md (v1.2) — sudah final dari pembahasan sebelumnya

- ☐ Review SIGAP-UseCaseDiagram.mermaid — pastikan semua FR ke-cover di use case

- ☐ (Dokumen ini sebenarnya sudah selesai dari sesi sebelumnya — hari ini cukup validasi ulang, bukan bikin dari nol)

### Hari 3 — ERD, Data Dictionary, Class Diagram

- ☐ Review SIGAP-ERD.mermaid + SIGAP-DataDictionary.md — cek nama kolom, tipe data, constraint unik

- ☐ Review SIGAP-ClassDiagram.mermaid

- ☐ Siapkan draft nama migration Laravel 1:1 dengan tabel di Data Dictionary (users, kegiatan, sesi, rundown, divisi_panitia, tugas_panitia, rsvp, presensi, anggaran, dokumentasi, evaluasi)

### Hari 4 — Sequence & State Diagram

- ☐ Review SIGAP-SequenceDiagram-RSVP.mermaid, -Presensi.mermaid, -Evaluasi.mermaid

- ☐ Review SIGAP-StateDiagram-RSVP.mermaid dan -Sesi.mermaid

- ☐ Catat semua validasi/aturan bisnis yang muncul di diagram ini sebagai draft daftar unit test nanti

### Hari 5 — Wireframe, Endpoint List & Review Mentor

- ☐ Buat wireframe low-fidelity per halaman (Dashboard, Kalender, Form Kegiatan, Event Detail Card, Form Presensi, Panitia, Anggaran, Dokumentasi, Evaluasi) berdasarkan struktur di design.md §5

- ☐ Review SIGAP-API-Endpoints.md — pastikan tidak ada modul yang kelewat

- ☐ Presentasi/review seluruh dokumen analisis ke mentor sebelum masuk coding

- ☐ Output Minggu 1 selesai: dokumen kebutuhan ✅, desain UI/UX ✅, skema database ✅

## MINGGU 2 — Setup, Autentikasi, Kegiatan & Kalender

### Hari 6 — Setup Project & Database

- ☐ laravel new sigap dengan React Starter Kit (Inertia + Fortify + Tailwind bawaan)

- ☐ Buat seluruh migration sekaligus (11 tabel dari Data Dictionary) — jangan bertahap per modul, supaya nggak ada refactor skema di tengah jalan

- ☐ Buat DatabaseSeeder untuk 1 akun Pengurus pertama (role pengurus)

- ☐ Jalankan php artisan migrate --seed, pastikan semua tabel & relasi FK sudah benar

- ☐ Install @fullcalendar/react + plugin (dayGrid, timeGrid, list, interaction)

### Hari 7 — Autentikasi & Akun Anggota

- ☐ Config config/fortify.php: matikan Features::registration(), aktifkan resetPasswords()

- ☐ Buat middleware role custom (cek auth()->user()->role)

- ☐ Endpoint GET/POST /pengurus/anggota, /pengurus/anggota/import, PATCH/DELETE /pengurus/anggota/{user} (FR-03)

- ☐ Test manual: login Pengurus (seeder), bikin 2-3 akun Anggota dummy buat testing modul berikutnya

### Hari 8 — CRUD Kegiatan, Sesi & Rundown

- ☐ KegiatanController: create/edit/delete Kegiatan dengan field tipe, kuota (FR-05, FR-06)

- ☐ Validasi aplikasi: jika tipe = wajib_hadir, paksa kuota null

- ☐ Nested form tambah Sesi (bisa lebih dari satu untuk multi-hari) + Rundown per sesi (FR-07)

- ☐ Auto-generate warna kegiatan dari palet 10 warna di design.md §3.1b

- ☐ Auto-generate kode_presensi unik (random token) tiap Sesi dibuat

### Hari 9 — Kalender FullCalendar

- ☐ Endpoint GET /kalender/events — return JSON sesuai struktur di design.md §6 (id, groupId, title, start, end, color, extendedProps)

- ☐ Render kalender di halaman /kalender (bulan/minggu/agenda)

- ☐ Implementasi eventClick → buka Event Detail Card (slide-in), tarik data dari GET /kegiatan/{kegiatan} (FR-09)

- ☐ Status Sesi ditampilkan pakai computed attribute (bukan kolom DB — lihat SIGAP-DataDictionary.md §3)

### Hari 10 — Polish Kalender & Testing Minggu 2

- ☐ Hover highlight untuk sesi dengan groupId sama (kegiatan multi-hari)

- ☐ Legend daftar kegiatan aktif + view mobile default listWeek

- ☐ Testing manual: login kedua role, CRUD kegiatan multi-hari, kalender tampil benar

- ☐ Output Minggu 2 selesai: Kegiatan, Sesi, Rundown, Kalender berfungsi

## MINGGU 3 — RSVP, Presensi, Panitia, Anggaran, Dokumentasi

### Hari 11 — RSVP (instant-only)

- ☐ POST /kegiatan/{kegiatan}/rsvp — cek tipe = terbuka, hitung sisa kuota (hanya status terdaftar), insert langsung terdaftar selama kuota tersedia (FR-12, FR-13)

- ☐ Wajib pakai DB transaction + row lock saat cek & insert, cegah race condition kuota

- ☐ DELETE /kegiatan/{kegiatan}/rsvp — Anggota batalkan RSVP → status dibatalkan (FR-12c)

- ☐ GET /kegiatan/{kegiatan}/rsvp — halaman lihat daftar peserta sisi Pengurus (read-only, FR-14)

- ☐ Tombol “RSVP Sekarang”/“Batalkan RSVP” di Event Detail Card, tampilkan sisa kuota real-time

- ☐ Test manual seluruh transisi sesuai SIGAP-StateDiagram-RSVP.mermaid (cuma 2 status: Terdaftar ↔ Dibatalkan — jauh lebih sederhana dari draf sebelumnya)

### Hari 12 — Buffer / Integrasi RSVP + Presensi

(Hari ini sengaja dikosongkan sebagai buffer setelah RSVP disederhanakan — dulu dijatah 2 hari penuh untuk mode Approval yang sekarang dihapus dari scope) - [ ] Kalau RSVP di Hari 11 udah kelar duluan: lanjut ke integrasi awal RSVP↔Presensi (cek status RSVP terdaftar udah kebaca bener di alur presensi) - [ ] Kalau Hari 11 molor: pakai hari ini buat nyelesain sisa RSVP tanpa nge-geser jadwal hari-hari berikutnya - [ ] Kalau udah kelar semua: boleh mulai duluan bikin form Presensi (Hari 13)

### Hari 13 — Presensi

- ☐ GET/POST /presensi/{kode_presensi} — ikuti persis SIGAP-SequenceDiagram-Presensi.mermaid

- ☐ Redirect ke login jika belum login; identitas autofill dari akun (FR-16)

- ☐ Validasi: jika tipe = terbuka, cek RSVP terdaftar; jika wajib_hadir, langsung lolos (FR-16, FR-17)

- ☐ Constraint unique (sesi_id, user_id) — test submit dobel harus ditolak (FR-18)

### Hari 14 — Panitia & Anggaran

- ☐ Divisi Panitia + assign Tugas + update status oleh Anggota pemilik tugas (FR-19–21)

- ☐ Anggaran: input estimasi/realisasi per kegiatan, hitung selisih (FR-22–24)

### Hari 15 — Dokumentasi & Testing Minggu 1-3

- ☐ Upload foto/notulen ke local disk (storage/app/public), terhubung ke kegiatan_id (FR-25–26)

- ☐ Regression testing modul RSVP + Presensi — ini modul paling rawan bug karena banyak state, alokasikan waktu ekstra di sini kalau perlu geser dari Anggaran/Dokumentasi

- ☐ Output Minggu 3 selesai: Panitia, RSVP, Presensi, Anggaran, Dokumentasi berfungsi

## MINGGU 4 — Evaluasi, Dashboard, Export & Finalisasi

### Hari 16 — Evaluasi

- ☐ POST/PUT /kegiatan/{kegiatan}/evaluasi — cek existing dulu (constraint unik kegiatan_id+user_id), submit baru vs edit (FR-27, FR-27a, FR-27b)

- ☐ GET .../evaluasi/ringkasan — rata-rata rating + daftar komentar sisi Pengurus (FR-28)

- ☐ Ikuti SIGAP-SequenceDiagram-Evaluasi.mermaid untuk alur isi/edit

### Hari 17 — Dashboard Rekap

- ☐ GET /dashboard/rekap-anggota — total kehadiran + keaktifan panitia per Anggota (FR-29, FR-31)

- ☐ GET /dashboard/rekap-kegiatan — rekap per Kegiatan (FR-30)

- ☐ GET /riwayat-saya — riwayat pribadi Anggota (FR-32)

### Hari 18 — Export Laporan

- ☐ Install maatwebsite/excel + barryvdh/laravel-dompdf

- ☐ POST /laporan/export/excel dan /export/pdf — gabungan kehadiran + anggaran + evaluasi (FR-33–35)

### Hari 19 — Pengujian End-to-End & Bug Fixing

- ☐ Jalankan ulang seluruh skenario di 3 sequence diagram sebagai manual test script

- ☐ Fokus edge case: kuota RSVP pas-pasan, presensi dobel, evaluasi edit dua kali, kegiatan multi-hari dengan sesi campur status

- ☐ Fix bug prioritas tinggi dulu (yang menghalangi alur utama), catat bug minor buat dikerjain kalau waktu sisa

### Hari 20 — Dokumentasi Teknis & Presentasi

- ☐ Susun dokumentasi teknis final (struktur database + alur sistem) — tinggal rapikan dari dokumen yang sudah ada (SIGAP-ERD.mermaid, SIGAP-DataDictionary.md, dst.)

- ☐ Siapkan draft laporan hasil pelaksanaan PKL

- ☐ Presentasi ke mentor

- ☐ Output Minggu 4 & Target Output Proyek selesai (lihat SRS.md §8)

## Kalau Waktu Mepet — Cut List

Kandidat yang paling aman disederhanakan tanpa merusak nilai inti proyek, urut prioritas potong:

- Export PDF — pertahankan Excel dulu (lebih gampang diperiksa manual buat LPJ), PDF bisa nyusul kalau Hari 19-20 masih ada waktu

- Import massal Excel akun Anggota — kalau kepepet, cukup input manual satu-satu dulu

- Filter/highlight kalender lanjutan (hover groupId, dst.) — bisa disederhanakan jadi tampilan polos dulu, styling detail nyusul

Jangan potong: Kalender + Event Detail Card (ini elemen paling terlihat & jadi bukti utama produk jalan), Presensi (ini core problem yang mau diselesaikan proposal), Dashboard Rekap dasar (dibutuhkan buat laporan PKL).